양식

2026년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2026. 08. 29

| 프로젝트명 | BizNode - GraphRAG를 활용한 지능형 기업 관계 분석 워크스페이스 |
| --- | --- |

요 약 본 # 필히 1장으로 작성, 글꼴 맑은고딕, 사이즈 10, 글자색 검정, 줄간격 160, 판넬/책자 등 활용 예정

| 프로젝트 정보 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | BizNode - GraphRAG를 활용한 지능형 기업 관계 분석 워크스페이스 |  |  |  |
| 주제 영역 | □ 생활 | □ 업무 | □ 공공/교통 | ■ 금융/핀테크 |
|  | □ 의료 | □ 교육 | □ 유통/쇼핑 | □ 엔터테인먼트 |
| 기술 분야 | ■ 소프트웨어 | ■ 인공지능 | □ 스마트 디바이스 | □ 방송, 콘텐츠 |
|  | ■ 디지털융합 | □ 차세대통신 | □ 사이버보안 |  |
| 성과 목표 | □ 논문게재 및 포스터 발표 □ 앱등록 □ 프로그램등록 □ 특허 □ 기술이전 □ 실용화 ■ 공모전(공모전명 : 한이음 드림업 ) □ 기타( ) |  |  |  |
| 프로젝트 소개 | DART 공시 데이터와 실시간 비즈니스 뉴스를 결합하여 기업 간의 복잡한 역학 관계 를 한눈에 보여주는 GraphRAG 기반의 지능형 주식 인사이트 플랫폼이다. 흩어진 금 융 데이터를 지식그래프 형태로 시각화하고, 환각 없이 N차 파급 효과를 추론하여 직관적인 투자 인사이트를 제공한다. |  |  |  |
| 개발 배경 및 필요성 | 기존 금융 플랫폼은 정보가 분절되어 있어 거시적 이벤트가 밸류체인에 미치는 도미 노 효과를 개인이 파악하기 어렵다. 또한, 단순 RAG 기반 AI는 금융 도메인에서 수치 와 주체를 혼동하는 치명적인 환각을 유발한다. 이에 복잡한 비즈니스 생태계를 다차 원적 관계로 연결하고, 팩트 기반의 논리적 추론을 시각적으로 제공하는 차세대 동적 워크스페이스 아키텍처가 필수적이다. |  |  |  |
| 프로젝트 특·장점 | # 개발보고서 본문 중 동일 항목의 내용 요약 기재 |  |  |  |
| 주요 기능 | # 개발보고서 본문 중 동일 항목의 내용 요약 기재 |  |  |  |
| 기대효과 및 활용 분야 | # 개발보고서 본문 중 동일 항목의 내용 요약 기재 |  |  |  |

본 문

I. 프로젝트 개요

※ 평가항목 : 기획력 (필요성, 차별성)

1. 프로젝트 소개

1) 프로젝트 정의

- 기업 공시와 뉴스에 흩어져 있는 기업 간의 관계를 자동으로 찾아내어 하나의 관계망으로 그려 주고, 그 관계망 위에서 질문할 수 있게 하는 기업 관계 분석 워크스페이스임.

- 기업을 노드로, 기업 사이의 납품과 지분, 경쟁, 소송, 규제 관계를 엣지로 표현하며, 모든 엣지에는 그 관계를 확인한 공시 원문 또는 기사 문장이 함께 붙어 있음.

2) 기획 의도

- 복잡한 공시 서류와 쏟아지는 뉴스 속에서 투자자가 직접 연결고리를 찾을 필요 없이, 시스템이 관계망을 대신 만들어 주고 사용자는 그 위에서 필요한 정보를 확인할 수 있는 환경을 제공하고자 함.

- 어떤 기업에 생긴 일이 거래처와 경쟁사에 어떻게 번지는지를 일일이 대조하지 않아도 확인할 수 있게 하고, 그 결과가 어떤 자료에 근거한 것인지까지 함께 제시하는 것을 목표로 함.

3) 주요 제공 기능

- 관심 기업을 담아 두면 관계망을 한 화면에서 탐색할 수 있고, 관계를 선택하면 근거가 된 원문과 출처를 바로 확인할 수 있음. 궁금한 점은 화면 어디에서든 자연어로 물어볼 수 있으며 답변에도 근거가 함께 제시됨.

2. 개발 배경 및 필요성

1) 개발 배경

- 국내 상장법인 주식 소유자가 1,456만 명에 이르고 그중 개인이 99%를 차지할 만큼 투자 저변이 넓어짐. 재무 지표만 보는 분석을 넘어 기업이 어디와 어떻게 얽혀 있는지를 확인하려는 수요가 함께 늘고 있음.

- 그러나 기업 관계 정보는 공시와 뉴스, 증권 서비스에 나뉘어 있어 한곳에서 확인할 방법이 없음. 지분 구조는 공시에, 거래처와 사건은 뉴스에 담기기 때문에 두 자료를 함께 보아야 전체 그림이 만들어짐.

- 생성형 AI로 질의응답에 대한 기대는 높아졌으나, 금융 정보 영역에서는 답변의 출처를 확인할 수 없다는 점이 활용을 가로막고 있음.

2) 필요성

- 한 기업에 생긴 사건은 그 기업에서 끝나지 않음. 부품을 대는 회사가 멈추면 완성품 회사가 영향을 받고 여파는 다시 다음 거래처로 이어지지만, 이러한 연결은 어느 서비스에도 정리되어 있지 않아 투자자가 직접 짐작할 수밖에 없음.

- 문서를 검색해 답하는 방식으로는 이 문제를 풀 수 없음. 비슷한 문장을 찾아올 수는 있어도 A와 B, B와 C의 연결을 이어서 계산하지는 못하기 때문이며, 한 기사에 여러 기업이 등장하면 어느 문장이 어느 기업의 것인지 구분하지 못해 관계없는 기업이 함께 엮인 답변이 만들어짐.

- 따라서 기업 간 관계를 구조화된 데이터로 저장하고, 답변에 사용한 근거를 문장 단위로 남기며, 그 근거가 실제 자료에 존재하는지 시스템이 스스로 확인하는 구조가 필요함.

3. 프로젝트 특·장점

1) 흩어진 정보를 하나의 관계망으로 통합

- 기존 금융 서비스는 주가와 재무, 공시, 뉴스를 각각 다른 화면에서 제공해 사용자가 스스로 연결해야 함. 본 프로젝트는 공시와 뉴스에서 찾아낸 관계를 하나의 관계망으로 그려, 기업을 선택하면 거래처와 주주, 경쟁사, 관련 사건이 한 화면에 함께 나타나도록 함.

2) 모든 관계에 원문 근거를 함께 제공

- 기존 서비스는 관계 정보를 제공하더라도 출처를 확인할 수 없어 사용자가 검증할 방법이 없음. 본 프로젝트는 화면의 모든 관계를 선택하면 근거가 된 공시 원문 또는 기사 문장이 언론사, 보도 날짜와 함께 표시되어 원문으로 직접 확인할 수 있음.

3) 수집된 자료 안에서만 답하는 질의응답

- 기존 AI 서비스는 학습한 내용으로 답하기 때문에 사실과 다른 내용을 그럴듯하게 서술해도 걸러내기 어려움. 본 프로젝트의 답변은 수집과 검증을 마친 자료 안에서만 생성되며, 인용한 자료가 실제로 보유한 것인지 확인한 뒤 제시하고 근거가 없으면 확인되지 않았다고 답함.

4) 사건이 번져 나가는 경로를 따라가는 분석

- 기존 서비스는 특정 기업의 사건은 알려 주지만 그것이 거래 관계를 타고 어디까지 이어지는지는 알려 주지 않음. 본 프로젝트는 납품 관계를 따라 영향이 닿는 기업을 찾아 주되, 기사에 언급된 영향과 관계망으로 계산한 영향을 구분해 표시함.

5) 관심 기업을 중심에 둔 맞춤형 탐색

- 기존 서비스는 관련도 순으로만 보여 주어 널리 알려진 기업이 상위를 차지하고 정작 사용자가 관심을 둔 기업과의 연결은 뒤로 밀림. 본 프로젝트는 담아 둔 기업과 얼마나 가까운 관계인지를 먼저 나눈 뒤 순서를 정해, 관심 영역을 놓치지 않으면서 바깥 정보도 함께 제시함.

II. 프로젝트 내용

※ 평가항목 : 기술력 (기능구체성, 난이도, 완성도)

1. 프로젝트 구성도

1) 전체 시스템 아키텍처

- 시스템은 데이터 수집 및 지식화, 하이브리드 데이터베이스, 데이터 서비스 계층, 추론 에이전트, 사용자 인터페이스의 5개 계층으로 구성된다.

- 데이터 수집 및 지식화: 공시 API와 뉴스 수집기가 원천 자료를 확보하고, 정형 문서는 규칙으로 파싱하며 뉴스 본문은 언어모델로 관계를 추출한다. 추출된 관계는 근거 문장이 실제로 그 내용을 담고 있는지 확인하는 검증을 거친 뒤에만 관계망에 반영된다.

- 하이브리드 데이터베이스: 기업 사이의 연결망은 그래프 데이터베이스(Neo4j)에, 재무와 주가 등 정량 수치는 관계형 데이터베이스(PostgreSQL)에, 근거 문장과 그 의미 벡터는 벡터 데이터베이스(ChromaDB)에 나누어 저장한다. 세 저장소는 근거 식별자와 기업 식별자로 서로 이어져 있어 하나의 질의에 함께 응답할 수 있다.

- 데이터 서비스 계층: 세 데이터베이스에 접근하는 유일한 통로이며, 화면에 그릴 관계망과 질의에 필요한 자료를 이 계층이 조립해 내보낸다. 검증을 통과하지 못한 관계를 감추고, 신뢰도와 최신성을 하나의 점수로 합치며, 재무 비율을 조회 시점에 계산하는 판단이 모두 여기에 모여 있다. 화면과 챗봇이 같은 통로를 쓰므로 어느 경로로 조회해도 같은 값이 나온다.

- 추론 에이전트: LangGraph로 구성한 에이전트 워크플로우가 질의를 처리한다. 질문 대상이 무엇인지 확인하는 단계, 필요한 자료를 도구 호출로 모으는 단계, 모인 자료로 답변을 작성하고 근거를 검증하는 단계가 순서대로 이어진다. 메인 에이전트는 관계 조회와 사건 조회, 근거 검색 등 여러 도구 가운데 질문에 필요한 것을 스스로 선택해 호출하며, 그렇게 모은 자료만으로 답변을 생성한다.

- 사용자 인터페이스: React와 TypeScript로 구현하고, 관계망 시각화에는 D3.js의 힘 기반 레이아웃을 적용한다. 백엔드(Spring Boot)가 사용자 계정과 워크스페이스를 관리하며 데이터 서비스 계층을 중계한다.

[그림 1] 전체 시스템 아키텍처 구성도

2) 데이터 수집 및 지식화 파이프라인

- 자료의 출처는 두 가지이며 성격이 달라 처리 방식도 다르다.

- 공시는 정해진 서식을 따르는 문서이므로 규칙으로 읽어낼 수 있다. 기업 고유번호와 기업 개황, 재무제표, 주식 총수, 공시 목록을 순서대로 받아 오고, 사업보고서 원문에서는 주요 제품, 매출 및 수주 상황, 주요 계약, 계열회사 현황 네 개 절만 골라 파싱한다. 수백 쪽에 이르는 원문 전체가 아니라 관계가 담긴 부분만 사용하는 방식이다.

- 뉴스는 자유롭게 쓰인 문장이라 규칙으로 읽을 수 없어 언어모델로 관계를 추출한다. 다만 모든 기사를 모델에 넣으면 비용이 감당되지 않으므로 앞에 두 단계의 걸름망을 두었다. 먼저 제목에 기업 이름과 관계를 나타내는 표현이 있는지 규칙으로 확인하고, 통과한 기사만 가벼운 모델로 관계 유무를 판정한 뒤, 최종적으로 남은 기사만 관계 추출에 사용한다.

- 수집 대상은 반도체와 로봇 산업의 주요 기업 64개사를 우선 선정하였다. 두 산업은 공급망이 촘촘하게 얽혀 있어 관계망의 효과를 확인하기에 적합하며, 이들과 거래 또는 지분 관계로 이어진 기업이 함께 수집되면서 관계망이 자연스럽게 확장된다.

- 두 경로는 정규화 단계에서 하나로 합쳐진다. 같은 기업이 여러 이름으로 표기되므로 하나의 식별자로 모으고, 표기 변형은 별칭으로 관리한다.

[그림 2] 데이터 수집 및 지식화 파이프라인

3) 온톨로지 스키마

- 온톨로지란 어떤 대상을 어떤 종류로 나누고 그 사이에 어떤 관계가 있을 수 있는지를 미리 정해 둔 규칙이다. 본 프로젝트는 노드 5종과 엣지 12종을 사전에 정의하고, 추출 결과가 반드시 이 틀 안에 들어오도록 제한하였다.

- 노드 5종: 기업, 제품, 사건, 인물, 기관

- 엣지 12종: 지분 보유, 임원 재직, 납품, 협력, 인수, 소송, 경쟁, 규제 및 조사, 개발 및 생산, 의존, 사건 발생, 파급

- 관계의 종류를 미리 정해 둔 첫 번째 이유는 추출 품질 때문이다. 언어모델에 아무런 틀 없이 관계를 뽑게 하면 같은 내용을 두고 납품, 공급, 거래처, 협력사처럼 제각각의 표현이 만들어져 같은 관계인지 다른 관계인지 구분할 수 없게 된다. 종류를 고정하면 어떤 기사에서 뽑아도 항상 같은 이름으로 정리되어 관계망이 일관되게 유지된다.

- 두 번째 이유는 다단계 추론이다. 관계의 종류가 정해져 있어야 어떤 종류를 따라가면 영향이 전달되는지 판단할 수 있다. 예를 들어 납품 관계는 공급 차질이 전달되는 통로이지만 지분 관계는 그렇지 않다. 종류가 무한히 늘어나면 이러한 판단 자체가 불가능해진다.

- 세 번째 이유는 화면 표현이다. 종류가 고정되어 있어야 관계마다 다른 색과 모양을 부여할 수 있고, 사용자가 보고 싶은 종류만 골라서 볼 수 있다.

- 다만 종류를 고정하면 세부 정보가 사라지는 문제가 생긴다. 이를 보완하기 위해 각 관계에 세부 항목을 함께 저장하여, 납품 관계이면서 어떤 품목을 납품하는지까지 남긴다. 큰 틀은 고정하고 세부는 자유롭게 두는 방식이다.

[그림 3] 온톨로지 스키마

4) 서비스 흐름

- 사용자는 기업을 검색해 워크스페이스에 담는다. 담긴 기업들의 관계망이 하나의 캔버스에 그려지며, 서로 이어지지 않은 기업은 억지로 연결하지 않고 따로 표시한다.

- 노드를 클릭하면 해당 기업의 상세 정보가 열린다. 재무와 주가, 공시, 제품, 임원, 지분, 사건을 한 화면에서 확인할 수 있다.

- 노드를 더블클릭하면 그 기업을 중심으로 관계망이 다시 그려진다. 사용자는 관심 기업에서 출발해 거래처의 거래처로 계속 이동하면서 관계를 이어서 탐색할 수 있다.

- 관계를 클릭하면 그 관계를 확인한 공시 원문 또는 기사 문장이 언론사, 날짜와 함께 표시된다.

- 질의응답은 워크스페이스에 한정되지 않는다. 홈 화면, 검색 결과, 기업 상세 페이지 등 탐색 중 어느 위치에서도 궁금한 점을 자연어로 물어볼 수 있으며, 현재 보고 있는 화면의 맥락이 함께 전달되어 그에 맞는 답변이 제공된다.

[그림 4] 서비스 흐름도

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

| 구분 | 기능 | 설명 | 현재진척도(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W |  |  |  |
| H/W |  |  |  |
| 정도를 기재하며, H/W 또는 S/W를 구매한 경우 “구매H/W”, “구매S/W”,라고 표시 (필요 시 줄 추가) |  |  |  |

2) S/W 주요 기능

| 기능 | 설명 | 프로젝트실물사진 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-

3) H/W 주요 기능

| 기능/부품 | 설명 | 프로젝트 실물사진 |
| --- | --- | --- |

-

3. 주요 적용 기술

- 본 프로젝트의 기술적 핵심은 기업 사이의 관계를 데이터로 저장하고, 그 관계가 어떤 자료에서 나왔는지를 끝까지 추적할 수 있게 유지하는 것이다.

1) 관계 추출과 근거 검증

- 관계 추출은 기사 본문을 읽고 어느 기업이 어느 기업과 어떤 관계인지, 그리고 그렇게 판단한 근거 문장이 무엇인지를 함께 뽑아내는 작업이다. 응답 형식을 미리 정해 두고 그 틀에 맞는 결과만 받아들이므로 형식이 어긋난 결과는 처음부터 들어오지 않는다.

- 문제는 언어모델이 없는 관계를 만들어 내거나 관계의 종류를 잘못 판단하는 경우이다. 같은 기사를 다시 처리해도 결과가 달라지므로 추출 결과를 그대로 신뢰할 수 없다.

- 그래서 추출된 관계를 곧바로 관계망에 넣지 않고 대기 영역에 모아 둔 뒤, 근거 문장이 실제로 그 관계를 말하고 있는지 다시 확인한다. 확인 결과는 네 가지로 나뉘며 각각 다르게 처리한다.

- 근거가 관계를 분명히 진술하는 경우에는 그대로 관계망에 반영한다.

- 관계는 실재하지만 종류가 어긋난 경우에는 관계를 살리되 신뢰도 점수를 낮춰 반영하고, 재분류가 필요한 관계로 따로 표시한다. 협력으로 추출되었으나 근거를 확인해 보니 인수인 경우가 여기에 해당하며, 이렇게 표시된 관계는 재추출 대상 목록에 올라 다음 처리 때 종류를 바로잡는다.

- 근거가 부족한 경우와 근거에 그런 내용이 아예 없는 경우에는 화면과 답변 어디에도 나가지 않도록 제외한다.

- 제외된 관계도 데이터베이스에서 삭제하지 않고 표시만 남긴다. 검증 기준이 개선되면 다시 판정할 수 있어야 하고, 삭제하면 같은 기사를 다시 처리하는 비용이 발생하기 때문이다. 검증 결과는 이력으로 보존되어 어떤 관계가 왜 제외되었는지 나중에 확인할 수 있다.

2) 기업 식별과 이름 정규화

- 같은 기업이 자료마다 다른 이름으로 나타나고, 반대로 서로 다른 기업이 같은 이름을 쓰기도 한다. 실제로 법인 명부에는 동일한 상호를 가진 법인이 상당수 존재한다.

- 따라서 이름을 식별자로 사용하지 않고 공시 고유번호를 우선 사용하며, 없을 때만 정규화한 이름을 사용한다. 표기 변형은 별칭 목록으로 모아 관리하여 어떤 표기로 검색해도 같은 기업을 찾을 수 있게 한다.

- 사용자의 질문에서 기업 이름을 찾아낼 때는 형태소 분석기로 조사를 분리한다. 현대모비스에라는 표현에서 조사를 떼어 현대모비스를 얻는 방식이다. 다만 상장사 이름의 상당수가 일반명사로 분석되기 때문에 품사만으로 후보를 거르지 않고 조사를 떼는 용도로만 사용한다.

3) 검색 방식의 분기

- 질문의 성격에 따라 세 가지 방식으로 나뉜다. 납품과 지분, 경쟁처럼 관계를 묻는 표현이 있으면 관계망을 직접 따라가고, 기업 이름만 있으면 해당 기업을 바로 찾으며, 둘 다 없으면 의미가 비슷한 자료를 찾는 방식으로 넘어간다.

- 관계를 묻는 표현은 방향까지 구분한다. 어느 기업이 납품하는 경우와 어느 기업에 납품하는 경우는 서로 반대 방향이므로, 조사를 이용해 공급하는 쪽인지 공급받는 쪽인지를 판별한다.

- 근거 원문은 의미 검색이 아니라 관계에 붙어 있는 식별자로 직접 가져온다. 관계망에서 찾은 관계와 답변이 인용하는 문장이 항상 일치하므로, 화면에서 확인한 근거와 챗봇이 제시한 근거가 어긋나지 않는다.

4) 사건의 파급 범위 계산

- 위험한 사건이 확인되면 그 기업과 거래하는 기업을 따라 내려가며 영향이 닿을 수 있는 범위를 계산한다. 이때 납품 관계만 따라가고 지분 관계는 따라가지 않는다. 주주가 사고를 겪는다고 해서 그 기업의 공급이 끊기지는 않기 때문이다.

- 계산 결과는 두 가지로 구분해 표시한다. 하나는 기사에서 영향을 받는다고 직접 언급한 기업이고, 다른 하나는 기사에는 없지만 관계망을 따라가 보니 영향이 닿을 것으로 보이는 기업이다. 뒤의 경우는 시스템이 계산한 결과이므로 사용자가 보도된 사실과 혼동하지 않도록 구분해 표시하며, 답변을 생성할 때도 이 구분을 유지하도록 한다.

- 거래처가 지나치게 많은 기업은 중간 경로에서 제외한다. 거의 모든 기업과 이어져 있는 기업을 경유지로 허용하면 결국 모든 기업이 연결되어 결과의 의미가 사라지기 때문이다.

5) 추론 에이전트

- 질의응답은 LangGraph로 구성한 에이전트 워크플로우가 처리한다. 질문 대상을 확인하는 단계, 자료를 모으는 단계, 답변을 작성하고 검증하는 단계가 정해진 순서로 이어진다.

- 자료를 모으는 단계에서 메인 에이전트가 도구를 선택한다. 관계 조회와 사건 조회, 뉴스 근거 검색, 공시 근거 검색, 사업 개요 조회, 시세 조회, 공시 목록 조회 일곱 가지 도구 가운데 질문에 필요한 것을 스스로 골라 호출하고, 결과를 확인한 뒤 더 필요하면 추가로 호출한다.

- 다만 에이전트가 조회할 수 있는 범위는 시스템이 미리 정한다. 에이전트가 대상 기업을 스스로 넓히거나 조회 건수를 늘릴 수 없도록 제한하여 답변의 범위가 예측 가능한 상태를 유지한다.

[그림 5] 추론 에이전트 워크플로우

6) 답변 신뢰성 확보

- 답변에 사용된 근거는 시스템이 실제로 보유한 것인지 다시 확인한다. 모델이 제시한 근거를 수집된 자료 목록과 대조하여 목록에 없는 것은 답변에서 제거한다. 이 확인은 모델이 아니라 서버가 수행하므로 모델이 지시를 따르지 않는 경우에도 작동한다.

- 답변을 문장 단위로 나누어 각 문장이 인용한 근거와 실제로 관련이 있는지도 함께 점검한다. 근거 없이 서술된 문장과 다른 기업의 근거를 끌어다 쓴 문장을 구분해 확인한다.

- 기사 본문에는 지시문처럼 보이는 문장이 섞여 있을 수 있으므로 근거 원문을 별도 영역으로 격리하여 모델이 이를 명령으로 해석하지 않게 한다.

7) 관계망 시각화

- 힘 기반 레이아웃을 사용한다. 연결된 노드는 서로 끌어당기고 연결되지 않은 노드는 밀어내는 힘이 작용한다고 가정하여 위치를 계산하므로, 관계가 밀접한 기업끼리 가까이 모여 구조가 자연스럽게 드러난다.

- 워크스페이스 화면에서는 담긴 기업들 사이의 관계를 먼저 배치하고 바깥 기업과의 관계를 이어서 배치한다. 관련도 점수만으로 정렬하면 널리 알려진 기업의 관계가 상위를 차지해 정작 사용자가 담은 기업 사이의 연결이 밀려나기 때문이다.

- 담긴 기업들이 서로 이어지지 않은 경우에는 억지로 연결하지 않는다. 중간에 있는 기업이 단순히 양쪽 지분을 보유한 기관인 경우 두 기업이 실제로 관련 있다는 뜻이 아니므로, 연결이 확인되지 않았다고 표시하는 편이 정확하다.

4. 프로젝트 개발 환경

| 구분 |  | 상세내용 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W 개발환경 | OS |  |  |
|  | 개발환경(IDE) |  |  |
|  | 개발도구 |  |  |
|  | 개발언어 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |
| H/W 구성장비 | 디바이스 |  |  |
|  | 센서 |  |  |
|  | 통신 |  |  |
|  | 언어 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |
| 프로젝트 관리환경 | 형상관리 |  |  |
|  | 의사소통관리 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작 노력

- 본 프로젝트가 만든 것은 기업 관계 데이터베이스만이 아니다. 관계를 수집하는 과정과 그 관계를 어디까지 믿을 수 있는지를 함께 관리하는 체계를 만든 것이 실질적인 성과이다.

1) 공개 데이터로 구축한 기업 관계 데이터셋

- 전자공시와 언론 보도라는 공개 자료만으로 국내 기업의 관계망을 구축하였다. 별도의 유료 데이터를 구매하지 않고도 공급망과 지분 구조를 파악할 수 있음을 확인한 것이며, 같은 방식으로 대상 산업을 넓힐 수 있다.

- 각 관계에는 출처 문서와 관측 시점, 보도 횟수가 함께 저장되어 있다. 단순한 관계 목록이 아니라 언제 어떤 자료로 확인한 관계인지를 알 수 있는 형태이며, 시간이 지나면서 관계가 어떻게 변해 왔는지도 추적할 수 있다.

2) 언어모델의 불확실성을 데이터 품질과 분리한 설계

- 언어모델은 같은 자료를 다시 처리해도 다른 결과를 낼 수 있다. 이 특성을 그대로 두면 데이터베이스의 신뢰도가 모델의 상태에 좌우된다.

- 본 프로젝트는 추출과 반영을 분리하여 이 문제를 다루었다. 추출 결과를 대기 영역에 모아 두고 검증을 통과한 것만 관계망에 반영하므로 잘못 뽑힌 관계가 화면에 노출되지 않으며, 검증 기준이 개선되면 이미 처리한 자료를 다시 판정할 수도 있다.

3) 사용자가 결과를 검증할 수 있는 구조

- 화면의 모든 관계와 챗봇의 모든 답변에는 근거가 붙는다. 사용자는 시스템의 설명을 그대로 받아들이는 대신 원문을 열어 직접 확인할 수 있다.

- 정보가 없는 경우를 감추지 않는 것도 같은 맥락이다. 아직 수집하지 않은 기업은 자료 없음으로, 관계가 확인되지 않는 기업은 연결 없음으로 표시한다. 빈칸을 그럴듯한 추측으로 채우지 않는 것이 투자 정보 서비스에서는 더 중요하다고 판단하였다.

4) 확장을 고려한 구조 설계

- 데이터 조회 판단을 한 계층에 모아 두었다. 화면과 챗봇이 같은 통로를 사용하므로 어느 경로로 조회해도 같은 값이 나오며, 판단 기준이 바뀌어도 한 곳만 수정하면 전체에 반영된다.

- 온톨로지 스키마와 검증 절차는 특정 산업에 종속되지 않는다. 원천 자료와 관계 종류를 교체하면 다른 산업이나 다른 영역의 관계 분석에도 같은 구조를 적용할 수 있다.

- 사용자 정보는 데이터 서비스 계층에서 다루지 않는다. 계정과 워크스페이스 관리는 백엔드가 담당하고 데이터 계층에는 기업 식별자 목록만 전달되므로, 분석 데이터와 개인정보가 분리된 상태로 유지된다.

III. 프로젝트 수행 내용

※ 평가항목 : 수행능력 (문서완성도, 문제해결능력, 수행충실성)

- 프로젝트 수행일정

| 프로젝트 기간(한이음 드림업 사이트 기준) |  | 2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 추진내용 | 프로젝트 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 종료 (성과등록) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- 문제점: 데이터 파이프라인, 조회 API, 추론 에이전트, 백엔드, 프론트엔드를 다섯 갈래로 나누어 개발하다 보니, 어느 한쪽이 끝나야 다른 쪽이 시작되는 대기 구조가 생겼다. 특히 프론트엔드는 응답 형태가 정해지지 않으면 화면을 만들 수 없었다.

- 해결방안: 응답 계약을 코드로 먼저 확정했다. pydantic 스키마로 응답 형태를 정의하고 값이 채워지지 않은 상태의 서버를 먼저 띄워, 프론트엔드가 실제와 같은 모양의 응답을 받아 화면을 완성할 수 있게 했다. 이후 라우트는 그대로 두고 내부만 실제 조회로 교체하는 순서로 진행하여, 21개 라우트를 순차적으로 실 데이터에 연결하였다.

- 부수 효과로 API 명세가 자동 생성되어 프론트엔드가 타입 정의를 직접 작성할 필요가 없어졌고, 계약이 변경되면 타입이 함께 바뀌어 불일치가 발생하지 않았다.

- 문제점: 문서와 코드가 어긋나는 일이 반복되었다. 예를 들어 뉴스 조회 라우트는 실제 데이터 12,250건을 반환하는데도 「미완성」을 뜻하는 응답 헤더가 계속 붙어 나갔고, 문서에도 미완성으로 적혀 있었다. 연동 담당자가 해당 기능을 아직 쓸 수 없는 것으로 오해할 수 있는 상태였다.

- 해결방안: 문서를 사람이 갱신하는 대신 코드에서 파생되도록 바꾸었다. 미완성 라우트 목록을 상수 하나로 두고 응답 헤더와 상태 점검 응답이 모두 그 값을 참조하게 하여, 목록을 비우면 표시가 자동으로 사라지도록 하였다. 또한 잘못된 상태를 지키고 있던 테스트를 특정 경로가 아니라 표시 장치 자체를 검증하도록 수정하였다.

- 문제점: 팀원 각자가 별도 브랜치에서 작업하면서, 같은 결함을 서로 모른 채 중복으로 수정하는 일이 발생했다.

- 해결방안: 기능 브랜치가 통합 브랜치를 주기적으로 병합하도록 규칙을 정하고, 발견한 결함과 실측 수치를 코드 주석에 날짜와 함께 남기는 방식을 채택했다. 「왜 이렇게 구현했는가」가 코드 옆에 있어야 다음 사람이 같은 실수를 반복하지 않기 때문이다.

2) 프로젝트 개발 측면

- 문제점: 하나의 사건에 여러 기업이 연결된 경우, 챗봇이 다른 기업의 근거를 끌어다 답변하는 오류가 발생했다. 「노조 설립」이라는 사건에 SK하이닉스·현대오토에버·신세계아이앤씨 세 곳이 연결되어 있었는데, 특정 기업을 질의해도 세 기업의 근거가 모두 제공되어 무관한 기업이 연루된 것처럼 답변이 생성되었다.

- 원인 분석: 근거 식별자를 사건 노드에서 읽고 있었다. 사건 노드의 근거 목록은 그 사건에 연결된 모든 기업의 근거를 합친 것이어서, 기업별로 분리되지 않은 상태로 전달되고 있었다. 실측 결과 기업이 둘 이상 연결된 사건 85건 가운데 71건이 이 문제에 해당하였다.

- 해결방안: 근거 식별자를 사건 노드가 아니라 기업과 사건을 잇는 관계에서 읽도록 수정하였다. 근거 식별자가 (출처, 출발 노드, 도착 노드, 관계 종류)의 해시로 생성되어 관계마다 이미 분리되어 있었으므로, 데이터 구조를 바꾸지 않고 조회 위치만 바로잡아 해결하였다. 회귀 방지를 위해 검증 테스트 33건을 추가하였다.

- 문제점: 관계를 관련도 점수 순으로 잘라 상위 10건만 제공했더니, 사용자가 워크스페이스에 담아 둔 기업들 사이의 관계가 결과에서 사라졌다. 삼성전자의 관계 526건을 점수 순으로 정렬했을 때 담긴 기업끼리의 관계는 137·225·414번째에 위치하여 상위 10건에 하나도 포함되지 않았다.

- 해결방안: 정렬 이전에 관계를 워크스페이스로부터의 거리로 분류하는 단계를 추가하였다. 양끝이 모두 담긴 기업인 관계, 담긴 기업과 바깥 기업의 관계, 사건·기관을 통한 관계, 연결이 없는 관계의 네 구간으로 나눈 뒤 각 구간 안에서 정렬하도록 변경하여, 바깥 정보를 버리지 않으면서 사용자 관심 영역을 우선 노출하게 하였다.

- 문제점: 워크스페이스를 조회 조건으로 사용하자 그 밖의 관련 정보가 전부 사라졌다. 담긴 기업만 남기는 방식은 「담지 않은 기업이 원인인 위험」을 구조적으로 볼 수 없게 만들었다.

- 해결방안: 워크스페이스를 결과를 거르는 조건이 아니라 순서를 정하는 기준으로 재정의하였다. 후보는 그래프 전체에서 확보하되 담긴 기업과 가까운 것을 우선 배치하는 방식으로 바꾸어, 공급망을 통해 밖에서 들어오는 위험을 놓치지 않게 하였다.

- 문제점: 비정형 텍스트에서 관계를 추출할 때 동일 기업이 여러 표기로 나타나고(「삼성전자」·「삼성전자㈜」·「Samsung Electronics」), 법인 명부에는 동명 법인이 11.3% 존재하여 이름만으로는 대상을 특정할 수 없었다.

- 해결방안: 식별 우선순위를 DART 고유번호 → 정규화 이름으로 고정하고 표기 변형은 별칭 목록(3,247건)으로 관리하였다. 또한 질의에서 기업명을 뽑을 때 형태소 분석기로 조사를 분리하되, 상장사 사명의 62.0%가 일반명사로 분석되는 점을 고려해 품사 태그로 후보를 거르지 않고 조사 분리 용도로만 사용하였다. 이 조정으로 앵커 정답률이 22.0%에서 97.2%로 향상되었다.

- 문제점: 수집한 뉴스 14,534건을 모두 LLM 관계 추출에 투입하면 비용이 약 21만 원에 이르러 학생 프로젝트 예산을 초과하였다.

- 해결방안: 추출 전에 두 단계 필터를 두었다. 먼저 제목의 기업명 포함 여부와 관계 어휘 유무를 규칙으로 검사해 비용 없이 대부분을 거르고, 남은 기사만 경량 모델로 관계 유무를 판정한 뒤(기사당 0.25원) 통과분만 고성능 모델에 투입하였다(기사당 14.7원). 결과적으로 4,953건을 추출하여 비용을 약 3분의 1 수준으로 낮추었다.

- 문제점: 추론 에이전트에 도구를 열어 주자 탐색 범위와 응답 길이를 통제하기 어려웠다. 특히 파급 계산은 사건 하나가 수십 건의 결과를 생성하여 프롬프트를 과도하게 점유하였다.

- 해결방안: 도구 인자에서 조회 건수를 제거하여 상한을 서버 상수로 고정하고, 누적 사용량을 세는 예산 계수기를 도입해 상한 도달 시 예외로 중단하지 않고 확보된 재료로 답변을 마감하도록 하였다. 또한 프롬프트에 싣는 파급 결과의 줄 수를 제한하되 생략된 건수를 함께 표기하여, 모델이 제시된 목록을 전부로 오해하지 않게 하였다.

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- AI 서비스의 품질이 모델 성능보다 데이터 구조 설계에 더 크게 좌우된다는 점을 확인하였다. 같은 모델을 사용하더라도 관계를 문서 단위로 저장하는지 엣지 단위로 저장하는지에 따라 답변 가능한 질문의 범위가 달라졌고, 근거를 어디에 붙여 두는지에 따라 오답의 성격이 달라졌다.

- LLM의 출력을 그대로 신뢰하지 않는 설계가 필요하다는 것을 실제 사례로 배웠다. 같은 기사를 다시 처리해도 결과가 달라지므로, 추출 결과를 즉시 반영하지 않고 대기 영역에 두었다가 검증 후 승격시키는 구조가 데이터 품질을 지키는 데 결정적이었다.

- 오류를 발견하는 것보다 오류가 드러나게 만드는 장치를 두는 것이 중요하다는 점을 배웠다. 근거가 뒤섞이던 문제는 화면상으로는 정상적인 답변처럼 보였고, 근거 원문을 하나씩 대조한 뒤에야 확인할 수 있었다. 이후에는 주장별 근거 일치도를 상시 계측하도록 하여 같은 유형의 오류가 수치로 드러나게 하였다.

- 문서와 코드가 어긋나면 문서가 오히려 협업을 방해한다는 것을 경험하였다. 실제로 완성된 기능이 미완성으로 표시되어 있었고 테스트마저 그 잘못된 상태를 검증하고 있었다. 이후 상태 표시를 코드에서 파생되도록 바꾸어 사람이 갱신하지 않아도 어긋나지 않게 하였다.

- 성능 최적화보다 경계 설정이 먼저라는 점을 배웠다. 조회 판단을 서비스 계층 한 곳에 모으고 백엔드는 그 결과를 중계하도록 역할을 나눈 덕분에, 화면마다 다른 값이 표시되는 문제를 사전에 차단할 수 있었다.

- 비용이 설계를 바꾼다는 것을 체감하였다. 전량 처리가 불가능한 예산 조건에서 규칙 필터와 경량 모델을 앞에 배치하는 구조를 택했고, 이는 단순한 비용 절감을 넘어 처리 대상을 선별하는 기준 자체를 명시적으로 만들게 하였다.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

※ 평가항목 : 기획력 (활용가능성)

1. 프로젝트의 기대효과

1) 기술적 측면

- 비정형 데이터의 구조화 자동화: 공시 원문과 뉴스 기사를 관계 그래프로 변환하는 파이프라인을 구축하여, 사람이 읽어야만 알 수 있던 기업 간 연결을 기계가 계산 가능한 형태로 전환하였다.

- 검증 가능한 AI 답변: 답변의 각 문장에 근거 식별자를 부착하고 서버가 그 실재를 검증하는 구조를 통해, 생성형 AI의 답변을 사용자가 원문으로 교차 확인할 수 있게 하였다.

- 다단계 연쇄 위험 분석: 단일 기업 조회로는 확인할 수 없는 공급망 파급 경로를 그래프 순회로 계산하며, 보도된 사실과 계산된 추론을 구분하여 제공한다.

2) 사용자 측면

- 조사 시간 단축: 여러 출처를 오가며 대조하던 작업을 하나의 화면에서 수행할 수 있게 하여, 관계 파악에 드는 시간을 줄인다.

- 정보 비대칭 완화: 기관 투자자가 전문 단말로 확인하던 공급망·지분 구조 정보를 개인 투자자도 확인할 수 있는 형태로 제공한다.

- 판단 근거의 투명성: 정보가 없는 경우를 감추지 않고 「자료 없음」·「연결 확인되지 않음」으로 표시하여, 사용자가 판단의 한계를 인지한 상태에서 의사결정할 수 있게 한다.

3) 비용 측면

- 공개 데이터(DART 공개 API, 언론사 RSS)를 원천으로 사용하여 데이터 구매 비용 없이 서비스를 구성하였다. 유료 요소는 관계 추출 단계의 언어모델 호출에 한정되며, 규칙 필터를 앞에 두어 처리 대상을 선별함으로써 운영 비용을 통제 가능한 수준으로 유지한다.

2. 프로젝트의 활용분야

1) 개인 투자자 대상 관계 기반 투자 정보 서비스

- 관심 기업을 워크스페이스에 담아 공급망·지분·경쟁 관계를 확인하고, 특정 사건이 담은 기업에 어떤 경로로 닿는지를 근거와 함께 확인하는 용도로 활용한다.

- 종목 단위 정보만 제공하는 기존 서비스와 달리 「이 기업이 무엇에 물려 있는가」를 확인할 수 있어, 직접 거래 관계가 없는 기업의 사건이 미치는 간접 영향을 사전에 파악할 수 있다.

2) 기업의 공급망 리스크 모니터링

- 구매·전략 부서가 협력사와 그 하위 협력사의 사건을 상시 관측하는 용도로 확장할 수 있다. 규제 기관과 연결된 관계(공정거래위원회 72곳, 금융감독원 23곳, 미국 정부 17곳 등)를 함께 보유하고 있어 규제 노출 점검에도 활용 가능하다.

- 사건 유형 중 공급망 관련 30건이 전부 위험으로 분류되어 있어, 생산 중단·감산·조업 중단과 같은 공급 차질 사건을 별도 관측 대상으로 삼을 수 있다.

3) 기업 조사 및 실사 보조

- 인수·제휴 대상 기업을 검토할 때 지분 구조, 임원 구성, 계열 관계, 소송·규제 이력을 근거 문서와 함께 확인하는 조사 보조 도구로 활용한다. 지분 관계의 72.4%, 임원 관계의 61.1%가 공시에서 추출되어 출처 신뢰도가 높다.

4) 도메인 확장 가능성

- 온톨로지 스키마와 근거 검증 절차는 특정 산업에 종속되지 않는다. 원천 데이터와 관계 종류를 교체하면 연구기관 협력망, 공공사업 수주 구조 등 관계 분석이 필요한 다른 영역에도 동일한 구조를 적용할 수 있다.